第一阶段个人工作总结

## 一、本阶段工作内容

### （一）项目基础搭建

### 完成搭建起项目基础框架，同时建立后端模块骨架，明确划分src/api、src/graph_rag、src/utils三大核心模块，规范模块职责，为后续开发提供清晰的结构支撑。

### （二）API主服务骨架实现

在src/api/main.py中完成FastAPI生命周期管理，实现服务启动初始化与关闭清理的完整流程；开发并完成GET /health、POST /chat两个核心接口的基础可用版本，满足基础联调需求；统一定义ChatRequest（包含query、history字段）与ChatResponse（包含answer、context、intent、rewritten_query字段），确保前后端及各成员开发的接口规范一致。

### （三）RAG占位链路实现

在src/graph_rag/rag_engine.py中实现chat(query, history)占位方法，在实现过程中注重预留后续可替换能力，不耦合具体的检索与生成逻辑，为后续替换为真实RAG逻辑做好铺垫。

### （四）完成接口文档与验收脚本

输出接口说明文档docs/api_contract.md，详细梳理接口信息；撰写验收脚本test_week1.ps1，覆盖健康检查、正常请求、空query、缺失query等多种场景，确保接口功能符合预期，保障联调工作顺利推进。

## 二、遇到的问题及解决思路

1.初版代码中，src/api/main.py的chat接口直接调用了src/graph_rag/rag_engine.py的具体检索方法，且返回结果直接依赖检索方法的返回格式，当小组成员修改rag_engine.py中的search_graph方法返回字段后，main.py中的接口直接报错，需反复修改接口适配业务逻辑。

解决思路：重构了接口与RAG层的调用逻辑，在rag_engine.py中统一封装chat(query, history)入口方法，确定该方法的入参和返回格式，main.py仅调用该入口方法，不直接依赖任何具体检索实现。

2.并发联调时，多个前端同时调用接口，后端日志中仅能看到零散的请求和错误信息，无法判断哪个错误对应哪个前端的请求，排障时无法定位具体问题场景。

解决思路：通过FastAPI的Request对象生成trace_id，在请求进入接口时将trace_id存入上下文，后续所有日志（请求日志、错误日志、业务日志）均打印该trace_id，同时在接口响应头中添加X-Trace-ID字段，前端可将该字段与报错信息一并反馈，后端通过trace_id即可串联起一次请求的完整链路，快速匹配请求入参和报错信息，解决并发排障难题。

3.测试中文问答场景时，前端传递的query包含中文时，后端接收后打印日志显示为乱码，且将中文query传入RAG占位方法时，出现序列化失败报错“JSONDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb8 in position 0: invalid start byte”，无法正常处理中文请求。

解决思路：统一项目编码格式为UTF-8，在FastAPI服务启动时，指定默认编码为utf-8；修改JSON序列化逻辑，使用json.dumps时指定ensure_ascii=False，确保中文正常序列化；日志输出时，明确指定编码为utf-8，避免中文乱码，同时在验收脚本中添加中文query测试用例，验证中文请求处理正常，解决中文场景下的编码隐患。

## 三、下一阶段工作计划

### （一）数据与图谱导入

1. 完成Neo4j连接配置，将/health接口中的neo4j_connected状态从占位改为真实检测，确保Neo4j数据库连接正常；

2. 重构并完善数据导入脚本，涵盖疾病、药品、养老机构、保险等各类数据，完成一次全量导入验证，确保数据导入正常；

3. 建立数据质量基线，明确节点数、关系数、关键字段完整性等核心指标，保障导入数据的质量。

### （二）接口与联调保障

1. 保持/chat接口契约不变，仅在内部替换mock依赖，确保小组成员的联调工作不受影响，保障联调进度；

2. 数据导入完成后，增加关键查询验证，至少覆盖保险、疾病、养老三类典型问法，确保数据可正常检索。